怀来县水务管理部门

2023年部门预算绩效文本

（草案）

怀来县水务管理部门编制

怀来县财政局审核

# 目    录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1

二、分项绩效目标	1

三、工作保障措施	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.怀财字【2023】7号 办案及业务绩效目标表	3

2.怀财字【2023】7号 果园水库大坝安全鉴定费用绩效目标表	4

3.怀财字【2023】7号 果园水库防汛运行经费绩效目标表	5

4.怀财字【2023】7号 河长制工作经费绩效目标表	6

5.怀财字【2023】7号 河湖智能视频系统服务费绩效目标表	7

6.怀财字【2023】7号 农村饮水安全水质监测中心运行经费绩效目标表	8

7.怀财字【2023】7号 山洪灾害防治运行经费绩效目标表	9

8.怀财字【2023】7号 水口山水库管理处运行经费绩效目标表	10

9.怀财字【2023】7号 王李房农田灌溉兼饮水项目绩效目标表	11

10.怀财字【2023】7号 小南辛堡辛庄村、化庄村、水头村自来水入库饮水绩效目标表	12

11.怀财字【2023】7号 洋河水库办案及业务绩效目标表	13

12.怀财字【2023】7号 镇边城打井项目绩效目标表	14

13.冀财农[2021]130号  中央-水利发展资金绩效目标表	15

14.冀财农【2022】141号 中央-水利发展资金绩效目标表	16

15.冀财农【2022】161号 农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表	17

16.冀财农【2022】162号  地下水超采综合治理专项资金绩效目标表	18

17.冀财农【2022】173号 水利发展专项资金绩效目标表	19

第一部分

# 部门整体绩效目标

## 一、总体绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，统筹做好水生态修复、水环境改善、水资源保护、农村饮水工程维修养护等各项工作，奋力开创新时代水利发展改革新局面。

## 二、分项绩效目标

一、完成王李房农田灌溉兼饮水项目

二、完成小南辛堡辛庄村、化庄村、水头村自来水入户饮水项目

三、支付完成河湖智能视频系统服务费

四、完成镇边城打井项目

## 三、工作保障措施

一、盯紧时间节点，加快工程建设进度，采取周汇报、月汇报全程监督。

二、加强工程监督，把牢质量关，打造优质工程。

三、进一步加强工程内业管理，提供验收基础

第二部分

# 预算项目绩效目标

#### 1.怀财字【2023】7号 办案及业务绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00004210007Q |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 办案及业务 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中：财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |  |
|  | 保障水务局工作正常运行（主要用于人员工资及日常办公） |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障水务局工作正常运行 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 26人 | 部门计划 |
|  | 质量指标 | 项目完工合格率 | 项目完工合格率 | 100% | 部门计划 |
|  | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 部门计划 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤430万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 部门计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 部门计划 |

#### 2.怀财字【2023】7号 果园水库大坝安全鉴定费用绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00005810003K |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 果园水库大坝安全鉴定费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
|  | 果园水库安全鉴定费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.对果园水库大坝安全鉴定，保证水库度汛安全 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 鉴定数量 | 大坝鉴定数量 | 1座 | 部门计划 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 鉴定完成合格率 | 100% | 部门计划 |
|  | 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性1年 | 100% | 部门计划 |
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤25.5万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水库安全 | 保证水库度汛安全 | 保证水库度汛安全 | 部门计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门计划 |

#### 3.怀财字【2023】7号 果园水库防汛运行经费绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00005210003H |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 果园水库防汛运行经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.48 | 其中：财政 资金 | 16.48 | 其他资金 |  |
|  | 用于果园水库防汛运行经费（主要用于人员工资，日常办公） |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.果园水库防汛运行经费 ，保证水库防汛正常运行 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员 | 人员数量 | 3人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 防汛工作正常开展率 | 防汛工作正常开展占全年防汛工作的比率 | 100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 项目经费支付时间 | 按计划支付项目经费时间 | ≤12月 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤16.48万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常运行 | 水库防汛正常运行 | 保证水库防汛正常运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 工作计划 |

#### 4.怀财字【2023】7号 河长制工作经费绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00005010004R |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 河长制工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
|  | 河长制工作经费（主要用于人员工资、培训费及日常办公费用） |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.河长制工作经费，保障日常工作运行，对河道生态发展具有促进作用 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 在编人数 | 3人 | 工作计划 |
|  |  | 培训 | 培训次数 | 1次 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 工资、福利发放精准性 | 工资、福利发放精准 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
|  |  | 培训出勤率 | 实际参加培训人数/应参加培训人数×100% | ≥95% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 工作要求 |
|  | 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤35万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对河道生态发展的促进作用 | 对河道生态发展的促进作用 | 显著提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 服务群体满意度(％) | ≥90% | 工作计划 |

#### 5.怀财字【2023】7号 河湖智能视频系统服务费绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00006210004C |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 河湖智能视频系统服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.92 | 其中：财政 资金 | 22.92 | 其他资金 |  |
|  | 用于河湖智能系统服务费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.用于河湖智能系统服务费，此项工作的实施显著提升对社会的影响力 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 摄像头数量 | 摄像头数量 | 32个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 合同 |
|  | 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤22.92万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的影响力 | 此项工作的实施对社会的影响力 | 显著提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

#### 6.怀财字【2023】7号 农村饮水安全水质监测中心运行经费绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00004410005W |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 农村饮水安全水质监测中心运行经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农村饮水安全水质监测中心运行经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对农村饮水安全水质监测，保障居民饮水安全 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测数量 | 水质检测数量 | ≥150个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 水质检测合格率 | 水质检测合格率 | 100% | 执行标准 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤30万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水安全 | 保障居民饮水安全 | 保障居民饮水安全 | 总作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

#### 7.怀财字【2023】7号 山洪灾害防治运行经费绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000046100031 |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 山洪灾害防治运行经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
|  | 2023年山洪灾害防治经费（主要用于宣传费、演练费及涉及17个乡镇重点约89个乡村的维护费用等） |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2023年山洪灾害防治经费，通过宣传，演练，提升群众的安全意识 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡村 | 乡村数量 | ≤89个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 设备维护合格率 | 山洪灾害预警平台设备维护合格率 | 100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤35万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众的安全意识 | 群众的安全意识 | 显著提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 工作计划 |

#### 8.怀财字【2023】7号 水口山水库管理处运行经费绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000048100040 |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 水口山水库管理处运行经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
|  | 水口山水库运行经费 （主要用于人员工资及日常办公费用） |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.水口山水库运行经费，保障水库正常运转 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 3人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 工资、福利发放精准性 | 工资、福利发放精准性 | 精准 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 资金及时拨付 | 及时拨付 | 按资金进度及时拨付 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤31万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转 | 保障水库正常运转 | 保障水库正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

#### 9.怀财字【2023】7号 王李房农田灌溉兼饮水项目绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000060100093 |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 王李房农田灌溉兼饮水项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.80 | 其中：财政 资金 | 97.80 | 其他资金 |  |
|  | 用于王李房村灌溉及饮水 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障王李房村灌溉及村民饮水需求 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打井 | 打井数量 | 1眼 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 工程合格率 | 100% | 执行标准 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 合同 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤97.8万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水安全 | 保障人民饮水安全 | 保障人民饮水安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 工作计划 |

#### 10.怀财字【2023】7号 小南辛堡辛庄村、化庄村、水头村自来水入库饮水绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00005410004G |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 小南辛堡辛庄村、化庄村、水头村自来水入库饮水 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
|  | 完成小南辛堡辛庄村、化庄村、水头村自来水入户饮水 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成小南辛堡辛庄村、化庄村、水头村自来水入户饮水，保障村民饮水安全 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄数 | 村庄数量 | 3个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 项目合格率 | 100% | 执行标准 |
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 合同 |
|  | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤200万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水安全 | 保障村民饮水安全 | 保障村民饮水安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

#### 11.怀财字【2023】7号 洋河水库办案及业务绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00004210008C |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 洋河水库办案及业务 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于洋河水库运行管理（主要用于人员工资及日常办公费用） |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障洋河水库正常运行 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 46人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 办公设备运行正常 | 办公设备运行正常 | 正常运行 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤400万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运行 | 洋河水库正常运行 | 保障洋河水库正常运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

#### 12.怀财字【2023】7号 镇边城打井项目绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00005610004U |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 镇边城打井项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于镇边城打井项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成镇边城打井项目，保障周边居民饮水需求 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打井数量 | 打井数量 | 2眼 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 工程完成合格率 | 100% | 执行标准 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤210万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | 719人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

#### 13.冀财农[2021]130号  中央-水利发展资金绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P007792100011 |  | 项目名称 | 冀财农[2021]130号 中央-水利发展资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
|  | 保证项目正常运行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | - 保障项目正常运行实施 ，保障农村饮水安全 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积 | 水土流失综合治理面积 | 10平方公里 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 执行标准 |
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 合同 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.35万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村饮水安全 | 保障农村饮水安全 | 保障农村饮水安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作计划 |

#### 14.冀财农【2022】141号 中央-水利发展资金绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000128100049 |  | 项目名称 | 冀财农【2022】141号 中央-水利发展资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 364.00 | 其中：财政 资金 | 364.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于水土流失综合治理、小型水库维修养护、农村饮水工程维修养护和山洪灾害治理工程。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过实施水土流失综合治理、小型水库维修养护、农村饮水工程维修养护和山洪灾害治理工程，保障了人民生命财产安全 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 项目数量 | 4个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 项目合格率 | 100% | 执行标准 |
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 合同、验收报告 |
|  | 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | ≤364万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民安全 | 保障人民生命财产安全 | 保障人民生命财产安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

#### 15.冀财农【2022】161号 农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00014610003Q |  | 项目名称 | 冀财农【2022】161号 农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
|  | 资金用于农业生产及防汛抗旱 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.资金用于农业生产及防汛抗旱，有效提高防汛抗旱安全保障能力 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 项目数量 | 1个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 执行标准 |
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤30万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高 | 有效提高防汛抗旱安全保障能力 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

#### 16.冀财农【2022】162号  地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00012410004J |  | 项目名称 | 冀财农【2022】162号 地下水超采综合治理专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农业水价改革 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.用于促进农业用水改革 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告 | 编制实施方案 | 1个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 报告合格率 | 100% | 行业标准 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤20万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业用水改革 | 促进农业用水改革 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 工作计划 |

#### 17.冀财农【2022】173号 水利发展专项资金绩效目标表

| 332001怀来县水务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00012610004X |  | 项目名称 | 冀财农【2022】173号 水利发展专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于水体保持重点工程和山洪灾害防治工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.用于水体保持重点工程和山洪灾害防治工程，保障人民生命财产安全。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 项目数量 | 2个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 执行标准 |
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 合同 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤110万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全 | 保障人民生命财产安全 | 保障人民生命财产安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |