
怀来县交通部门
2021年部门预算绩效文本
怀来县交通部门编制
怀来县财政部门审核
目    录
第一部分 部门整体绩效目标
1一、总体绩效目标


3二、分项绩效目标


5三、工作保障措施




第二部分 预算项目绩效目标
81.1-5路公交车补助绩效目标表


92.路赔费绩效目标表


103.冀财建[2020]288河北省财政厅关于提前下达2021年农村公路养护建设养护发展专项资金绩效目标表


114.农村公路日常养护绩效目标表


125.880公交运营补助绩效目标表


136.公交运营补助绩效目标表


147.经费基数国省干线绩效目标表


158.农村公路养护绩效目标表


169.接驳高铁公交线路补助绩效目标表


1710.办案及业务经费绩效目标表


1811.冀财建【2020】276号河北省财政厅关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算绩效目标表


1912.冀财建【2020】290号河北省财政厅关于提前下达国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表


2113.治超工作经费绩效目标表


2214.道路建设绩效目标表




第一部分
部门整体绩效目标
一、总体绩效目标 TC 总体绩效目标 \f A \l 1 
总体绩效目标：到2021年末，我县交通基础设施网络更加完善，实现省道S228狼山至镇边城公路狼山至东花园段与跨湖大桥衔接顺利通车完全运营，打通官厅水库南北两岸快捷通道,确保京张铁路怀来站、沙城站站前广场建设工程，国道 G239 正阳线东八里服务区建设工程按期完成；积极推进京西北客运枢纽站、公交接驳站工程，国道G110怀来北辛堡至下花园宣化界改建工程，城市路网东环路项目项目前期工作；按照基本建设程序做好2021年农村公路双车道建设及道路安保工程，陈黑线石河村段绕村路工程，黄康线修复工程，狼施线桑干酒庄段改建工程项目工作，保证工程如期开工建设，完成年度建设任务目标；做好国省干线和农村公路日常养护，完成年度养护工程任务，提高公路通行能力和安全保障能力；进一步规范运输市场秩序、合理配置资源、促进公平竞争，进一步推广规范化服务，运输服务水平明显提高。提高公交保障能力，加大新能源公交车推广应用，保证公交880线、县城1-5路公交车及接驳高铁105、202、203、502路公交线路有序运营，争取920公交车早日开通；加强路政管理，保证超限治理工作有序开展；积极跑办，做好地方政府债券预算、申报工作；实现政府隐性债务按时清偿，及时化解债务风险。

 (一)基础设施

1、国省干线公路建设

继续完善我县路网结构，实现省道S228狼山至镇边城公路狼山至东花园段与跨湖大桥衔接顺利通车完全运营，完成国道 G239 正阳线东八里服务区建设工程。同时，对列入我县“十四五”交通建设规划中的国道G110怀来北辛堡至下花园宣化界改建工程开展项目前期工作，在完成可行性研究、环境评价、用地规划等前期工作的基础上，实现项目立项，并争取年内开工建设。

2、城市基础投施

按照我县城市建设总体规划，实施完成京张铁路怀来站、沙城站站前广场建设项目，预计2020年完成投资25800万元；完成京西北客运枢纽站、公交接驳站工程，城市路网东环路项目项目前期工作，争取年内开工。。

3、农村公路

在完成项目前期工作的基础上，我县2021年利用上级补助加地方配套资金，完成农村公路双车道建设及道路安保工程，陈黑线石河村段绕村路工程，黄康线修复工程，狼施线桑干酒庄段改建工程，农村公路应急养护等项目的建设任务，估算总投资7500万元，拟申请上级部门补助资金250万元，地方自筹配套资金7250万元。2021年我局继续推进“四好农村路”建设，为乡村振兴战略提供有力保障。

(二)运输服务

1、城市公交

确保已投入运营的1-5路、接驳高铁105、202、203、502路公交线路和北京880线公交车安全有序运营，争取920线早日开通。加快新能源公交车的推广应用，保证现有登记在册新能源公交车安全有序运营，并加快充电桩等基础设施建设，为新能源公交车的推广提供支撑保障。

 2、运输市场

进一步规范市场秩序、合理配置资源、促进公平竞争，进一步推广规范化服务，运输服务水平明显提高。积极推进京津冀一体化运输市场建设。

 3、运输组织

构筑综合运输体系，构建由城际快速客运、城乡一体化客运、农村客运和旅游客运组成的多层次客运体系，城乡客运一体化进程明显加快，基本实现全部乡镇和建制村通客车，建设省级公交运营示范城市。

(三)公路养护

1、国省干线公路养护

我县列养国省干线公路169.072公里，公路养护单位全力做好干线公路及桥梁的日常养护、维护工作，营造畅洁绿美的公路行车环境，增加机械化养护程度，提升公路通行能力，提高公路安全性能，服务全县经济发展。

2、农村公路养护

我县目前列养农村公路1152.005公里，其中县道92.019公里，乡道289.885公里，村道770.101公里，桥梁44座2770延米，隧道10道3611延米。做好乡村道路养护工作的招标工作，公开竞争选择养护队伍，努力提升养护工作质量，实现农村公路路长制养护工作常态化目标。

3、公路养护工程

完成110国道怀来古城至冀京界段面貌提升工程，国道G110线、国道G239正阳线绿化提升工程，国道G239正阳线怀来北段18公里中修工程，国道G110线生命安全防护工程，道路交通安全隐患治理工程，公路应急养护等工程。

(四)公路管理

1、安全应急

继续完善交通安全预防监控体系，增强安全意识，进一步完善安全管理长效机制。以公路管理站建立的安全监控设施为基础，确保实现信息畅通、反应迅速、保障有力，有效应对各种突发事件。

2、路政管理

认真履行保护路产、维护路权职责，依照上级规定做好各项路政管理工作，做到文明执法，优质服务。同时，完成上级部门下达的治超工作目标。

二、分项绩效目标 TC 分项绩效目标 \f A \l 1 
分项绩效目标：

（一）交通运输基础设施建设

1、按照基本建设程序实现省道S228狼山至镇边城公路狼山至东花园段改建工程，打通官厅水库南北两岸快捷通道, 京张高铁怀来站前广场铺装、绿化及装饰装修工程，沙城火车站站前广场建设工程等顺利推进，争取年底完成全部工程建设任务，当年完成投资43500万元。

2、完成京西北客运枢纽站、公交接驳站工程，国道G110怀来北辛堡至下花园宣化界改建工程，城市路网东环路项目项目前期工作，争取年内开工。

3、完成2021年农村公路双车道建设及道路安保工程，陈黑线石河村段绕村路工程，黄康线修复工程，狼施线桑干酒庄段改建工程项目的建设任务，完成投资7500万元。

（二）交通运输基础设施养护、维护

1、做好169.072公里国省干线公路及桥梁的日常养护工作，营造畅、洁、绿、美、安的公路行车环境，支付日常养护及养护工程费用731万元。

2、做好1152.005公里农村公路日常养护工作，实现我县十七个乡镇农村公路养护全覆盖，支付县道、乡道及村道日常养护及养护工程费用1158万元。

3、完成110国道怀来古城至冀京界段面貌提升工程，国道G110线、国道G239正阳线绿化提升工程，国道G239正阳线怀来北段18公里中修工程，国道G110线生命安全防护工程，道路交通安全隐患治理工程，公路应急养护等工程，支付工程资金13200万元。

4、完成国道 G239 正阳线东八里服务区建设工程，支付工程资金2640万元。

（三）交通运输管理

1、做好路政管理工作，保护路产、维护路权，保证道路施工现场秩序，维护公路资产不受侵犯。

2、完成全年治理超限运输工作目标，超限率控制在2.5%以内，确保安全生产，提高公路服务保障水平。

3、确保县城1-5路、接驳高铁105、202、203、502路公交线路及880线公交正常运营，及时支付高速通行费、运营补助等费用486.85万元。保证我县已开通公交车辆安全稳定运营，支付安全检查及运营补助费用108万元。支付登记在册新能源公交车运营补助，保证新能源公交车安全有序运营。

4、做好客运安全管理，完善服务设施，加大安全检查力度，确保安全运营无事故。

5、交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成2021年上级安排的公路水路统计抽样调查工作。

（四）交通政务管理

1、做好地方政府债券预算、申报工作，争取一般公共预算政府债券资金预算18900万元，其中：省道狼镇线狼山至东花园段改建工程项目2000万元，广场路及广通路、经八路下穿京包线顶进框架桥工程项目1400万元，京张铁路怀来站站前广场建设工程项目5000万元，沙城火车站站前广场建设工程项目1000万元，东八里、土木、狼山三个乡镇村口段周边硬化工程项目6000万元，怀来县湿地与葡萄观光旅游路项目（EPC）3500万元，。

2、做好政府隐性债务清偿工作，保证在2021年按照政府隐性债务化解方案按时支付融资贷款本息4050万元。

三、工作保障措施 TC 工作保障措施 \f A \l 1 
保障措施

1、加强财务管理，严格执行财经纪律和专项资金管理使用规定，按照预算批复的内容和范围使用财政补助资金，确保各项资金规范高效使用。

2、充分利用好上级投资补助政策，多渠道筹集资金，确保全系统各单位正常运转，实现年度事业发展目标。

3、做好项目前期规划、调研、审批等工作，保证各项目按计划实施。

4、加强项目监督管理，督促项目建设单位严格按照基本建设程序建设项目，保证按计划进度完成项目建设。

第二部分
预算项目绩效目标
1.1-5路公交车补助绩效目标表 TC 1、1-5路公交车补助绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	130730210DZ4E0O1NCEX9
	项目名称
	1-5路公交车补助

	预算规模及资金用途
	预算数
	92.35
	其中：财政资金
	92.35
	其他资金
	0

	
	根据县领导对怀来县交通运输局关于恢复县城公交车运营所行所需资金的请示的批复。为稳定我县城镇公交车辆运营，自2011年起，县财政每年对公交车进行运营补贴，为保证2021年度城镇公交车的正常运营，现我局对1-5路公交车运营补助预算92.35万元

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.保证我县已开通的1-5路公交车辆安全稳定运营，按时支付运营补助资金。
2.优化公交线网，推进交通运输高质量发展。
3.缓解城市交通拥堵，促进节能减排，最大限度满足群众出行。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	管理车辆数（辆）（20分）
	当年管理的公交车总数
	≥44辆
	

	
	时效指标
	及时支付运营补助资金（10分）
	按计划规定时间节点支付运营补助
	运转良好
	

	
	成本指标
	管理车辆运营补助支出（10分）
	当年实际支付管理的公交车运营补助
	≥92.35万元
	

	效益指标
	经济效益指标
	对地区经济的贡献（20分）
	通过优化公交线网，促进县域经济发展
	提升
	

	
	生态效益指标
	对环境的影响（20分）
	缓解城市交通拥堵，促进节能减排
	良好
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率
	≥90%
	

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	


2.路赔费绩效目标表 TC 2、路赔费绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	130730218703EVRR855Z4
	项目名称
	路赔费

	预算规模及资金用途
	预算数
	1200.00
	其中：财政资金
	1200.00
	其他资金
	0

	
	该项目属于经常性专项业务费性质，由我局通过非税收入系统上缴国库国有资源（产）有偿使用收入，进行收支两条线管理，返还资金主要用于修（恢）复路产路权支出、路政执法人员经费及举报人员奖励支出。2020年我局所需资金1200万元。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.维护路产，保护路权，完成发案率、破案率、结案率年度目标。
2.加强路产路权管理，规范路产修复资金使用。
3.路产修复工程完工通车后公路运输所创造的价值，发挥最大的社会效益。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	上缴路产赔偿款收入（20分）
	维护路产，保护路权，完成路赔款上缴年度目标。
	≥1200万元
	部门工作计划

	
	质量指标
	抗诉率（10分）
	抗诉率
	≤1%
	路政执法相关文件

	
	时效指标
	路政执法结案时效（10分）
	在规定的时间完成执法文书、资金上解等相关程序。
	及时完成
	路政执法相关文件

	效益指标
	经济效益指标
	对地区经济的贡献（20分）
	一是资金用于路产修复工程完工后拉动地区经济发展；二是路产修复工程完工通车后公路运输所创造的价值。
	促进
	统计数据

	
	可持续影响指标
	路政执法目标完成率（20分）
	维护路产，保护路权，完成发案率、破案率、结案率年度目标。
	≥100%
	部门工作计划

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度。
	≥90%
	调查数据


3.冀财建[2020]288河北省财政厅关于提前下达2021年农村公路养护建设养护发展专项资金绩效目标表 TC 3、冀财建[2020]288河北省财政厅关于提前下达2021年农村公路养护建设养护发展专项资金绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021AG20TG6O9X64S
	项目名称
	冀财建[2020]288河北省财政厅关于提前下达2021年农村公路养护建设养护发展专项资金

	预算规模及资金用途
	预算数
	142.00
	其中：财政资金
	142.00
	其他资金
	0

	
	截至2020年底，我县农村公路总里程已经达到1150公里，其中县道92公里，乡道288公里，村道770公里。特申请农村公路先养后补资金142万元用于实施怀来县境内农村公路生命安全防护养护工程列入2021年财政支出预算。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.加快当地农村公路建设项目养护发展，为当地经济发展提供交通运输保障服务。
2.严格资金使用方向，规范资金支付程序。
3.完成农村公路年度养护任务，工程质量达标。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	完成项目投资（20分）
	项目实际投资情况
	≥142万元
	部门工作计划

	
	时效指标
	完成项目时效（10分）
	按计划时间规定完成建设任务
	按时完成
	部门工作计划

	
	成本指标
	完成项目资金支付（10分）
	规范支付农村公路建设养护发展专项资金
	≥142万元
	部门工作计划

	效益指标
	经济效益指标
	对地区经济的贡献（20分）
	一是工程完工后拉动地区经济发展；二是工程完工通车后公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇、村与外界的交流情况。
	促进发展
	统计数据

	
	可持续影响指标
	项目实现功能（20分）
	恢复原设计功能，通行状况良好改善
	良好改善
	统计数据

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度。
	≥90%
	调查数据


4.农村公路日常养护绩效目标表 TC 4、农村公路日常养护绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021AWZ9U8DNTZEQM
	项目名称
	农村公路日常养护

	预算规模及资金用途
	预算数
	200.00
	其中：财政资金
	200.00
	其他资金
	0

	
	截止到2020年底，我县共有农村公路1152.005公里，其中县道92.019公里，乡道289.885公里，村道770.101公里，桥梁44座2770延米，隧道10道3611延米。按照管理级次，县道由我局下属养护单位管理，农村公路日常养护资金实施市场化运作，以乡镇为单位，组织招投标，择优选择养护队伍。2021年农村公路日常养护经费预算为200万元，主要用于县、乡、村道路养护人员工资。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.完成农村公路年度养护任务，人员工资发放到位。
2.营造良好区域生态环境，促进地方经济发展。
3.严格资金使用途径，规范资金支出。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	养护里程（20分）
	养护里程1152.005公里
	1152公里
	部门工作计划

	
	时效指标
	项目完工时间（10分）
	农村公路建设养护项目完工时间
	及时完成
	部门工作计划

	
	成本指标
	人均经费支出（10分）
	人员经费年平均支出
	≤3万元
	部门工作计划

	效益指标
	生态效益指标
	PM指数（20分）
	通过养护作业，减少道路表面扬尘污染
	<2.5皮米
	统计数据

	
	可持续影响指标
	项目实现功能（20分）
	恢复原设计功能，通行状况良好改善
	良好
	调查数据

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据


5.880公交运营补助绩效目标表 TC 5、880公交运营补助绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021BWCUMM0TG1URQ
	项目名称
	880公交运营补助

	预算规模及资金用途
	预算数
	286.50
	其中：财政资金
	286.50
	其他资金
	0

	
	880公交车运营补助项目属于经常性专项业务费性质，按照县政府批准的《北京880公交开通沙城对汽车站补偿的方案》，880线每年需财政预算列支高速通行费140.525万元、停车费40万元、房屋租赁费10万元、车辆安全检测费10万元、票务服务费提成50万元、站务人员加班补助及设备运行费36万元，合计286.5万元.

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.保证我县已开通的880公交车辆安全稳定运营，按时支付运营补助资金。
2.优化公交线网，推进交通运输高质量发展。
3.缓解城市交通拥堵，促进节能减排，最大限度满足群众出行。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	管理车辆数（辆）（20分）
	当年管理的公交车总数
	≥620辆
	部门工作计划


	
	时效指标
	及时支付运营补助资金（10分）
	按计划规定时间节点支付运营补助
	运转良好
	部门工作计划

	
	成本指标
	管理车辆运营补助支出（10分）
	当年实际支付管理的公交车运营补助
	≥286.5万元
	部门工作计划

	效益指标
	经济效益指标
	对地区经济的贡献（20分）
	通过优化公交线网，促进县域经济发展
	提升
	统计数据

	
	生态效益指标
	对环境的影响（20分）
	缓解城市交通拥堵，促进节能减排
	良好
	调查数据

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据


6.公交运营补助绩效目标表 TC 6、公交运营补助绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021F613D5MH8KF3R
	项目名称
	公交运营补助

	预算规模及资金用途
	预算数
	108.00
	其中：财政资金
	108.00
	其他资金
	0

	
	根据怀来县政府领导对北京（延庆）公交车开通沙城县政府需支出情况的批复。对全县920线公交车运营补助进行预算。按照怀来县政府领导对我局上报《920公交车开通沙城县政府需支出情况》的批复，全县公交运营补助需财政预算列支停车费、房屋租赁费、站务人员加班及设备运行费，需向财政申请预算资金108万元。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.保证我县已开通的1-5路公交车辆安全稳定运营，按时支付运营补助资金。
2.优化公交线网，推进交通运输高质量发展，缓解城市交通拥堵，最大限度满足群众出行。
3.促进节能减排，营造良好的公路通行生态环境。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	管理车辆数（辆）（20分）
	当年管理的公交车总数
	≥44辆
	部门工作计划

	
	时效指标
	及时支付运营补助资金（10分）
	按计划规定时间节点支付运营补助
	运转良好
	部门工作计划

	
	成本指标
	管理车辆运营补助支出（10分）
	当年实际支付管理的公交车运营补助
	≥108万元
	部门工作计划

	效益指标
	经济效益指标
	对地区经济的贡献（20分）
	通过优化公交线网，促进县域经济发展
	提升
	统计数据

	
	生态效益指标
	对环境的影响（20分）
	缓解城市交通拥堵，促进节能减排
	良好
	调查数据

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据


7.经费基数国省干线绩效目标表 TC 7、经费基数国省干线绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021H7MVD00ITMDBY
	项目名称
	经费基数国省干线

	预算规模及资金用途
	预算数
	731.00
	其中：财政资金
	731.00
	其他资金
	0

	
	我县目前列养的国省干线公路169.072公里，我局实行“统一管理、分级负责”的管理模式，县局下设公路管理站一个公路管理机构， 负责国省干线公路的建设日常养护管理工作， 设立沙城养护中心、 官厅养护中心两个养护单位， 具体实施日常养护工作。公路养护资金主要用于县内公路的日常养护支出，2021年国省干线公路养护资金预算为731万元，以上经费主要支出项目为公路养护单位一线养护人员工资、公路的日常小修挖补、应急除险及器具采购等支出。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.完成国省干线年度养护任务，提高机械化清扫率，达到路露本色，基本无浮土的目标。
2.营造良好区域生态环境，促进地方经济发展。
3.严格资金使用方向，规范支付程序。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	养护里程（20分）
	养护里程169.072公里
	≥169.07公里
	部门工作计划

	
	时效指标
	按时完成资金支付（10分）
	按时完成资金支付
	及时支付
	部门工作计划

	
	成本指标
	完成项目资金支付（10分）
	规范支付一线养护人员工资、公路的日常小修挖补、应急除险及器具采购等资金
	≥731万元
	部门工作计划

	效益指标
	生态效益指标
	PM指数（20分）
	通过养护作业，减少道路表面扬尘污染
	<2.5皮米
	部门工作计划

	
	可持续影响指标
	项目实现功能（20分）
	恢复原设计功能，通行状况良好改善
	良好
	部门工作计划

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	一线养护人员满意度（10分）
	一线养护工人对工资发放情况满意程度
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度（10分）
	公路沿线群众对养护路段出行满意度
	≥90%
	调查数据


8.农村公路养护绩效目标表 TC 8、农村公路养护绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021I6R14RNW1K7B3
	项目名称
	农村公路养护

	预算规模及资金用途
	预算数
	238.00
	其中：财政资金
	238.00
	其他资金
	0

	
	截止到2020年底，我县共有农村公路1152.005公里，其中县道92.019公里，乡道289.885公里，村道770.101公里，桥梁44座2770延米，隧道10道3611延米。按照管理级次，县道由我局下属养护单位管理，农村公路日常养护资金实施市场化运作，以乡镇为单位，组织招投标，择优选择养护队伍。2021年农村公路养护工程预算为238万元，主要用于县、乡、村道路养护工程支出。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.完成农村公路年度养护任务，工程资金拨付到位。
2.营造良好区域生态环境，促进地方经济发展。
3.严格资金使用方向，规范资金支付程序。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	实际完成率（20分）
	按计划实际完成工程量
	≥100%
	部门工作计划

	
	时效指标
	完工时间（10分）
	农村公路建设养护项目完工时间
	及时完成
	部门工作计划

	
	成本指标
	工程成本支出（10分）
	工程成本支出
	≥238万元
	部门工作计划

	效益指标
	生态效益指标
	PM指数（20分）
	通过养护作业，减少道路表面扬尘污染
	<2.5皮米
	统计数据

	
	可持续影响指标
	项目实现功能（20分）
	恢复原设计功能，通行状况良好改善
	良好
	调查数据

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据


9.接驳高铁公交线路补助绩效目标表 TC 9、接驳高铁公交线路补助绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021MBEDM4BX6H2RA
	项目名称
	接驳高铁公交线路补助

	预算规模及资金用途
	预算数
	108.00
	其中：财政资金
	108.00
	其他资金
	0

	
	2019年12月30日我县东花园高铁站、土木高铁站顺利通车，我公交中心按照县政府高铁开通后公交车准时接驳的要求，将105、202、203、502公交线路优化，共计优化车辆40部，预算资金108万元。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.保证我县接驳高铁公交线公交车辆安全稳定运营，按时支付运营补助资金。
2.优化公交线网，推进交通运输高质量发展，缓解城市交通拥堵。
3.促进节能减排，最大限度满足群众出行.


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	管理车辆数（辆）（20分）
	当年管理的公交车总数
	≥40辆
	部门工作计划

	
	时效指标
	及时支付运营补助资金（10分）
	按计划规定时间节点支付运营补助
	运转良好
	部门工作计划

	
	成本指标
	管理车辆运营补助支出（10分）
	当年实际支付管理的公交车运营补助
	≥108万元
	部门工作计划

	效益指标
	经济效益指标
	对地区经济的贡献（20分）
	通过优化公交线网，促进县域经济发展
	提升
	统计数据

	
	生态效益指标
	对环境的影响（20分）
	缓解城市交通拥堵，促进节能减排
	良好
	调查数据

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据


10.办案及业务经费绩效目标表 TC 10、办案及业务经费绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021TBZQBGTKI1SOW
	项目名称
	办案及业务经费

	预算规模及资金用途
	预算数
	2350.00
	其中：财政资金
	2350.00
	其他资金
	0

	
	该项目属于经常性专项业务费性质，由我局通过非税收入系统上缴交通罚没收入、事业单位国有资产出租出借收入、事业单位国有资产处置收入，进行收支两条线管理，返还资金主要用于交通执法部门办案经费，资产出租出借、处置单位用于维修维护本单位出租资产的正常使用性能及按配置要求购置相关资产等方面的支出,需向财政申请预算资金2350万元。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.严格资金使用途径，规范资金支出。
2.综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事务管理，为当地经济发展提供交通运输保障服务。
3.保证人员及公用经费，按时发放人员工资，保障机构正常运转。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	补助经费供养单位个数（20分）
	经费补助局属单位个数
	≤13个
	部门工作计划

	
	质量指标
	资金支出的合规性（10分）
	按照规定的范围使用资金，对资金细化合理，科学分配
	规范支出
	部门工作计划

	
	成本指标
	完成资金支付（10分）
	当年实际支付的办案及业务费
	≥2350万元
	部门工作计划

	效益指标
	经济效益指标
	对地区经济的贡献（20分）
	通过上缴业务非税收入，促进县域经济发展
	促进
	部门工作计划

	
	可持续影响指标
	长期使用性（20分）
	能够长期较好地开展业务活动。
	较好开展
	部门工作计划

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度。
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据


11.冀财建【2020】276号河北省财政厅关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算绩效目标表 TC 11、冀财建【2020】276号河北省财政厅关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021V8FAP5T76VNR2
	项目名称
	冀财建【2020】276号河北省财政厅关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算

	预算规模及资金用途
	预算数
	1073.00
	其中：财政资金
	1073.00
	其他资金
	0

	
	根据《河北省财政厅关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知》文件精神（冀财建【2020】276号），补助市县成品油税费改革转移支付资金，用于交通运输部门人员公用经费、国省干线公路日常养护经费、国省干线公路公路建设养护发展经费（科技治超经费和治超经费补助）、农村公路养护工程资金支出。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.完成年度养护任务，打造优质养护工程，促进地方经济发展。
2.严格资金使用方向，规范资金支付程序。
3.营造良好区域生态环境，促进节能减排。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	实际完成率（20分）
	实际完成任务占计划工作任务的比率
	≥100%
	部门工作计划

	
	时效指标
	按时完成资金支付（10分）
	按时完成资金支付
	及时支付
	部门工作计划

	
	成本指标
	完成项目资金支付（10分）
	规范支付一线养护人员工资、公路的日常小修挖补、应急除险及器具采购等资金
	≥1073万元
	部门工作计划

	效益指标
	生态效益指标
	PM指数（20分）
	通过养护作业，减少道路表面扬尘污染
	<2.5皮米
	部门工作计划

	
	可持续影响指标
	项目实现功能（10分）
	恢复原设计功能，通行状况良好改善
	良好
	部门工作计划

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	一线养护人员满意度（10分）
	一线养护工人对工资发放情况满意程度
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度（10分）
	公路沿线群众对养护路段出行满意度
	≥90%
	调查数据


12.冀财建【2020】290号河北省财政厅关于提前下达国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表 TC 12、冀财建【2020】290号河北省财政厅关于提前下达国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021VGKLHPY17FYZY
	项目名称
	冀财建【2020】290号河北省财政厅关于提前下达国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金

	预算规模及资金用途
	预算数
	567.28
	其中：财政资金
	567.28
	其他资金
	0

	
	按照张家口市运管所反馈给我县的国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰总表信息，第一批淘汰任务2702辆，第二批585辆。车主自行到窗口登记灭失车辆130辆，填写车辆灭失承诺书130份。车辆手续齐全的部分车辆已经开始开展车辆注销工作，共注销30辆。经过前期电话通知，车主自行到集中办公窗口提供车辆手续复印件，进行信息留底登记的车辆297辆。其中2008年2辆，2009年32辆，2010年89辆，2011年108辆，2012年46辆，2013年20辆。已经拆解并拿回拆解手续等待领取政府补贴的车辆36辆。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.完成年度国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务。
2.完成淘汰任务对污染防治起到促进作用。
3.严格规范资金用途，合理使用资金。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	重型柴油货车淘汰数量（20分）
	重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量
	≥3287辆
	部门工作计划

	
	质量指标
	资金使用合规性（10分）
	补偿国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车辆资金合规性
	≥100%
	部门工作计划

	
	时效指标
	按期完成淘汰任务（10分）
	完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务
	≥100%
	部门工作计划

	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的作用（20分）
	通过国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰，促进县域经济发展。
	明显
	调查数据

	
	可持续影响指标
	公路安全水平（20分）
	通过国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰，促进全县公路安全水平提升。
	提升
	调查数据

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	接受国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰车主对资金补贴的满意程度
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率
	≥90%
	调查数据


13.治超工作经费绩效目标表 TC 13、治超工作经费绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021VUWZILR18Q1D9
	项目名称
	治超工作经费

	预算规模及资金用途
	预算数
	700.00
	其中：财政资金
	700.00
	其他资金
	0

	
	严格资金使用途径，规范资金支出，保证人员及公用经费，按时发放人员工资，保障机构正常运转；完成上级下达的各项工作任务，治超站硬件设施建设，限制超限运输，减少重载运输车辆过往引发道路毁损及煤粉灰尘污染，严格按照法律法规开展治超工作，遏制辖区内超限运输车辆，为全面建成小康社会提供交通运输保障。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.严格资金使用途径，规范资金支出，保证人员及公用经费。
2.限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发道路毁损及煤粉灰尘污染。
3.严格按照法律法规开展治超工作，遏制辖区内超限运输车辆，为全面建成小康社会提供交通运输保障。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	完成项目资金支付（20分）
	按计划规范治超专项资金支付
	≥700万元
	部门工作计划

	
	时效指标
	项目完成及时率（10分）
	按计划时间规定完成
	≥100%
	部门工作计划

	
	成本指标
	完成项目投资（10分）
	按计划规定完成投资任务
	≥700万元
	部门工作计划

	效益指标
	经济效益指标
	治理超载超限完成率（20分）
	维护路产，保护路权，完成发案率、破案率、结案率年度目标。
	≥100%
	部门工作计划

	
	生态效益指标
	超限超载率（20分）
	依法依规检测超限超载车辆
	≤2.5%
	部门工作计划

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度。
	≥90%
	调查数据


14.道路建设绩效目标表 TC 14、道路建设绩效目标表 \f C \l 1 
	348001怀来县交通运输局
	单位：万元

	项目编码
	13073021Z9LV9PL2C3OAX
	项目名称
	道路建设

	预算规模及资金用途
	预算数
	800.00
	其中：财政资金
	800.00
	其他资金
	0

	
	项目属于经常性专项业务费性质，由怀来县交通运输局通过非税收入征缴系统上缴财政交通罚没收入，进行收支两条线管理，财政返还道路建设资金，主要用于我局负责的县内国省干线及农村公路的建设管理工作，其中农村公路建设均由我局作为项目业主进行前期及建设任务。县财政补助道路建设资金主要用于我县国省干线及农村公路项目前期可行性研究、设计、招标代理以及地方配套资金支出。

	资金支出计划（%）
	3月底
	6月底
	10月底
	12月底

	
	30.00%
	50.00%
	80.00%
	100.00%

	绩效目标
	1.对国省干线建设项目进行补助，加强国省干线道路交通运输保障，为当地经济发展服务。
2.对农村公路建设项目进行补助，推进“四好农村路”建设。
3.加快当地农村公路发展，为当地经济发展提供交通运输保障服务。


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标描述
	指标值
	指标值确定依据

	产出指标
	数量指标
	实际完成率（20分）
	组织实施各项普通国省干线公路和农村公路及国防公路建设，完成公路建设里程。
	≥100%
	部门工作计划

	
	质量指标
	工程项目质量合格率（10分）
	质量监督部门出具的项目交工检测报告得分情况。
	≥95分
	交工检测报告

	
	成本指标
	工程项目投资完成率（10分）
	组织实施各项普通国省干线公路和农村公路及国防公路建设，完成投资任务。
	≥800万元
	项目建议书批复

	效益指标
	经济效益指标
	对地区经济的贡献（20分）
	一是工程完工后拉动地区经济发展；二是工程完工通车后公路运输所创造的价值；三是公路沿线乡镇、村与外界的交流情况。
	促进
	统计数据

	
	可持续影响指标
	节省的行车时间比（20分）
	已完工路段节省的行车时间比
	>15%
	调查数据

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度（10分）
	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度。
	≥90%
	调查数据

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（10分）
	衡量服务对象对项目实施的满意程度。
	≥90%
	调查数据


2

