2022年度怀来县县级项目支出

事后绩效评估报告

项目名称：怀来县2021年农村公路改建工程

项目单位：怀来县交通运输局（盖章）

主管部门：怀来县交通运输局（盖章）

评估机构：

评估时间：2022年10月15日

怀来县2021年农村公路改建工程

事后绩效评价报告

# 一、项目概况

## （一）项目背景资料

为深入贯彻落实习近平总书记“四好农村路”重要讲话精神，根据县政府下发的《关于持续打好“三大攻坚战”的通知》（怀来发[2021]1号）精神,怀来县2021年农村公路改建工程是2021年县民生城建重点项目，由怀来县交通运输局作为建设单位实施该项目，对该项目进行监督管理，主要职责贯彻落实县委、县政府的决策部署，推进项目前期工作，组织工程设计评审、财政投资评审、工程招投标等，对工程建设进行管理，制定工作计划和工作制度，组织召开有关会议，组织工程交竣工验收等。

本项目的建设是落实推进“四好农村路”建设的具体举措，是怀来县深入贯彻落实中央、省委和市委关于“三大攻坚战”重大决策部署的具体实践，是全面擘画“十四五”宏伟蓝图的关键举措。对于农民群众脱贫致富全面小康，对于实施乡村振兴战略，对于加快农业农村现代化，全面建成小康社会，全力建设经济强县、美丽怀来具有重要的意义。

该工程计划投资1540.3825万元，中标合同价为1346.9931万元 ，资金来源为车辆购置税收入补助地方资金1040.3825万元，一般债券资金500万元。该项目本年度主要实施16.004公里路段，包括C101  东常线石盘口段5.507公里、C092宝平线-万庄段1.821公里、C027瑞云观-辛房段路线6.13公里和C098宝平线-安营堡段路线2.546公里。

绩效目标为项目决策符合市、县政府投资政策和国家相关规定；项目管理经济合理、高效规范；项目绩效达到决策阶段预期各项指标；预期经济效益目标为拉动区域旅游业和生态农业发展，促进县域经济发展，社会效益目标为增强乡镇对农村的影响力，吸收和消化大量的农村剩余劳动力到乡镇务工居住，推进城镇化进程；生态环境效益目标为提高道路耐久性和美观性，向使用者提供安全、舒适、经济、优美的行车环境，提高怀来县旅游路形象品质；可持续影响目标为恢复道路技术状况和服务水平，适应未来一段时期内交通出行需求。

项目建成后将进一步缓解沿途各村落之间的交通压力，同时项目的建设连接了多处农业基地，构筑了对外商贸通道，将促进沿线经济的发展，完善怀来地区的路网结构，改善沿线交通出行环境，成为乡村振兴战略的重要支撑。

## （二）项目资金细化分配情况

怀来县2021年农村公路改建工程实际到位一般债券资金已支付工程直接费500万元，车辆购置税收入补助地方资金已支付工程直接费505万元。

## （三）项目政策依据

本项目依据《怀来县财政局关于贯彻落实中央、省、市、县决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（怀财字〔2019〕249号）、《怀来县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（怀财字〔2019〕250号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》（怀财字〔2019〕255号）、《怀来县交通运输局基本建设项目财务管理办法》（怀交字【2019】162号）、《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建[2021]50号）、《车辆购置税收入补助地方资金重点绩效评价工作方案》检查项目资料，收集项目预算资金的批复、项目验收报告、工程结算审计报告等相关资料开展绩效评价。

# 二、项目综合评价等级和评价结论

## （一）项目综合评价得分及评价等级

经过最终综合评价，该项目决策指标绩效指标得分13分，产出绩效指标得分28分，过程绩效指标得分29分，效果绩效指标得分25分，综合得分95分，根据评分标准，本年度该项目绩效评价等级为优。

## （二）项目综合评价结论

该项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人满意度较高，对怀来县经济、社会发展产生长远的综合效益。

# 三、绩效评价指标分析情况

## （一）项目实施绩效分析

在项目计划管理中，紧紧围绕项目总体规划工作方案开展工作，确定工作任务，对项目进行科学有效的可行性、必要性、有效性论证，完全按照上级要求的标准和程序积极做好项目的前期工作，有针对性地开展调查研究，掌握第一手资料，项目的上报过程完全符合省、市、县相关的政策。

在项目实施过程中，怀来县交通局根据怀来县三大攻坚战总体规划，设立项目绩效目标，并保证与总体规划中确定的总目标和阶段性目标相一致，绩效目标科学、清晰、明确。所设立项目指标均达到了科学、合理、量化、可衡量的标准，便于在项目实施后开展绩效评价工作。建立项目绩效信息的收集和反馈机制，及时根据项目实施过程中出现的问题，有针对性地采取有效措施，利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效促进绩效实现，保证项目的顺利实施。制定项目风险控制措施，从设计、施工、质量、安全等多方面采取了有针对性的管理与防范手段，尽可能降低项目的实施风险。

## （二）项目结果绩效情况分析

该项目从决策指标、产出指标、过程指标、效果指标四方面分析结果绩效情况。在设定指标及分配分值过程中，我们充分考虑了农村公路的特点，并结合上级评价方案的指导性意见，分值配上，侧重于项目的效果指标，注重项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展和社会公众满意度，在分值配上给予比较高的分值。

1、决策指标

（1）项目规划

本项目纳入省级或市县级项目库；申报项目前进行充分的前期论证，确保项目具备开工条件；项目申报内容与实际建设内容相符，不存在“报大建小”等情况；

省级主管部门制定总体工作计划、抽查项目所在市县级主管部门已制定项目实施计划，计划合理可行。

（2）资金计划

项目资金需求合理；资金筹集方案经充分论证；项目概算保持基本稳定；对多元化的投融资模式进行积极探索。车辆购置税收入补助地方资金1040.3825万元，一般债券资金500万元。

2、过程指标

（1）组织实施指标

①管理制度健全性，省级主管部门建立了资金管理制度，项目管理制度（包含项目库管理.项目申报、项目招投标、 项目实施、项目验收等）健全。

②基础管理信息完备，省级主管部门建立了完整的项目管理信息库 （包括各项目年度开工情况、完工情况、建设进度 、施工单位,投资进度等）.是否对相关信息进行及时更新，并用于支撑管理和决策。

③项目实施规范，项目评审、概算批复、项目招投标、项目变更、合同管理、工程监理、公开公示、交工验收、资产管理等项目管理全过程符合相关法律法规和业务管理规定；完成交工验收等。

④绩效管理

①按时将省级财政部门审核后的绩效自评报告和自评表报送中央主管部门，并抄送财政部主管司局、财政部当地监管局。绩效自评报告和自评表内容准确完整。

（2）资金管理

省级资金下达及时性；县级资金500万元全部到位；中央资金预算执行情况预算执行率＝505/1040.382＝48.5%；资金使用规范不存在截留、挤占、挪用.虚列支出等情况，不存在被群众举报、新闻媒体曝光，经查实不存在违法违规违纪等问题。到位资金已按照国库集中支付制度等相关资金管理要求及合同约定进度支付资金。

3、产出指标

（1）产出数量指标

投资计划完成率100%，道路总长16.004公里，已全部完成。

- 产出质量指标

严格按照设计文件要求及相关技术规范完成工程内容；评价项目质量合格率100%。

- 产出成本指标

本项目审计竣工结算价1394.4401万元，小于计划数1540.3825万元。

4、效益指标

（1）经济效益指标: 该项目的实施，保障了农民工利益，改善了交通基础设施，拉动区域旅游业和生态农业发展，促进县域经济发展。

（2）社会效益指标

实施中建立安全生产责任制，确保不发生施工安全责任事故，不出现安全生产方面信访、上访，举报等问题；项目实施后增强乡镇对农村的影响力，吸收和消化大量的农村剩余劳动力到乡镇务工居住，推进城镇化进程。

（3）生态效益指标

提高道路耐久性和美观性，向使用者提供安全、舒适、经济、优美的行车环境，提高怀来县旅游路形象品质。

（4）可持续影响指标

恢复道路技术状况和服务水平，适应未来一段时期内交通出行需求。建立预防性养维护、病害治理、运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。

（5）满意度指标

根据调查数据，政府干部、当地居民、过往群众等社会公众人员对实施该工程满意度为91%。

# 四、项目实施取得的主要成效

根据县政府下发的《关于持续打好三大攻坚战的通知》，怀来县交通局贯彻落实县委、县政府的决策部署，协调县政府各相关部门快速推进项目前期工作；制定建设资金管理办法，制定建设资金管理办法，安排专人核算涉及怀来县2021年农村公路改建工程的各项资金；组织工程设计评审、工程招投标；对工程建设进行管理，制定工作计划和工作制度，组织召开有关会议，控制工程进度、工程质量、工程投资，协调各相关单位相互配合、积极沟通、理清责任分工并做好上级部门交办的其他有关事项。

为保证项目建设的有序进行，提高财政资金支出效果。

在项目管理中，局党组把“怀来县2021年农村公路改建工程 ”列入局重点工作任务，实行日进度汇报制度，要求甲方代表常驻现场，切实加强督促检查力度，明确各单位职责，层层传导压力，倒逼责任落实，倒排工期，严扣进度，同时严格执行相应的建设施工规范，各相关单位依据工程建设法律、法规、规章、技术标准和规范的规定和要求的施工工艺、工序组织施工，由北京泰克华诚技术信息咨询有限公司对施工程质量提供监理服务，加大对工程质量监督力度，严把开工审核、工程计量、质量验收、等环节，特别是隐藏工程，未经验收或验收不合格，不得进行下一道工序施工。在财务管理方面，该项目资金严格执行怀来县交通局交通资金管理办法，基本建设项目财务管理办法等相关规定，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，加强项目会计核算管理，实时掌握建设进度办理工程价款结算规范和控制建设成本，无截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况，并及时实施绩效评价，项目管理基本到位。该项目在产出方面，路线全长完成16.004公里，实际投资1394.4401万元，严格按计划进度完工并部分设施初步投入使用，目标任务量全部完成，质量验收为“合格”工程。项目实施后，在其使用期内将持续发挥效益，极大地改善了交通基础设施和公共服务水平，促进当地经济社会发展，其经济、社会、生态效益十分显著且社会各界对该项目实施效果的满意度较高。

本项目的实施将改善项目影响区交通条件，进一步完善区域路网结构，促进区域经济的协调发展。推动城乡间人员、物资、信息、技术交流，加快先进理念、先进技术向农村流动，经济触角向农村延伸，增加农民就业机会、促进农民增收、加快老区人民脱贫，为加快推进农业现代化和新农村建设提供交通保障，使农业基础稳固，农村和谐稳定，农民安居乐业，为从根本上解决“三农”问题提供基础设施保障，为全面建成小康社会提供交通保障。

# 五、项目存在的问题

本项目施工后，经过对项目建设过程和实施结果进行绩效综合评价，发现省补资金到位不及时是本次绩效评价工作中存在的主要问题，但未影响项目进度。

# 六、项目改进措施和绩效评价结果应用

针对本次绩效评价省补资金到位不及时问题，应该在以后的绩效评价工作中积极与相关部门沟通，争取资金按计划到位，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。从绩效评价结果社会公众的反映来看，项目的实施是对区域路网的补充完善，分流旅游交通，实现区域之间旅游资源的快速连接，将大大改善旅游出行的行车舒适性和趣味性，提升地区旅游服务水平。强县富民，实现城乡经济、社会、文化、生态一体化全面协调和可持续发展。确保与全国全省同步全面建成小康社会，全力建设经济强县、美丽怀来。

# 七、附件

项目绩效评价表

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 怀来县2021年农村公路改建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人及职务 |  | 张海峰 局长 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 6808208 |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年11月16日～2022年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 1540.3825 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 1005 |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 1040.3825 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 505 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政 |  | 500 |  |  |  | 县财政 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 计划支出数 |  |  |  |  |  | 本年实际支出数 |  |  |  |
| 1 | 建安工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | 待摊费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目决策符合市、县政府投资政策和国家相关规定。 |  |  |  |  |  | 1、项目决策符合贯彻落实县委、县政府领导小组的决策部署及国家相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目管理做到经济合理、高效规范。 |  |  |  |  |  | 2、项目管理高效规范、资金使用经济合规。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、项目绩效达到决策阶段预期相关指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目绩效指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本指标 |  | 具体指标 |  |  | 评价标准 |  |  |  |  |  | 该项分值 |  | 评价得分 |
| 决策 | 1．项目规划 | （1）项目库建设规范性 |  |  | ①是否纳入省级或市县级项目库②申报项目前，是否对相关项目进行充分的前期论证，确保项目具备开工条件 ③项目申报内容与实际建设内容是否相符，是否存在“报大建小”等情况. |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  | （2）项目计划方案合理性 |  |  | 省级主管部门制定总体工作计划、抽查项目所在市县级主管部门制定项目实施计划，计划合理可行 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 2.资金计划 | 资金计划方案合理性 |  |  | ①项目资金需求测算是否合理。 ②资金筹集方案是否经充分论证. ③ 项目概算是否保持基本稳定. ④ 是否对多元化的投融资模式进行积极探索. |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  | 决策绩效指标得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |
| 过程 | 1.组织实施 | （1）管理制度健全性 |  |  | 省级主管部门是否建立了资金管理制度，项目管理制度（包含项目库管理.项目申报、项目招投标. 项目实施、顼目验收等）健全 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | （2）基础管理信息完备性 |  |  | 省级主管部门是否建立了完整的项目管理信息库 （包括各项目年度开工情况、完工情况、建设进度 、施工单位,投资进度等）.是否对相关信息进行及时更新，并用于支撑管理和决策’ |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | （3）项目实施规范 |  |  | 项目评审、概算批复、项目招投标、项目变更、合同管理、工程监理、公开公示、交工验收、资产管理等项目管理全过程是否符合相关法律法规和业务管理规定；已通车项目是否完成交工验收等。 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | （4）绩效管理 |  |  | ①是否按时将省级财政部门审核后的绩效自评报告和自评表报送中央主管部门，并抄送财政部主管司局、财政部当地监管局。绩效自评报吿和自评表内容是否准确完整，是否应用绩效自评结果，绩效自评结果是否向同级人大报吿.并向社会公开（2分）。 ②是否建立绩效自评结果应用机制（2分）。③是否按要求报送绩效目标（1分） |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 2、资金管理 | （1）资金下达及时性 |  |  | 省级财政部门在收到中央财政资金后、是否在30日内及时、足额分解下达至市县财政部门，同级有关部门（落实至具体项目）,并在预算指标下达3日内导入直达资金监控系统；市县财政部门在收到上级财政资金后，是否在30日内及时、足额分解下达到有关部门（落实至具体项目），并同步导入直达资金监控系统. |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | （2）资金到位情况 |  |  | ①除中央资金外，纳入项目预算的地方财政资金、 社会资本等是否按项目实施计划落实到位. ②是否存在隐性债务风险. |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | （3）预算执行率 |  |  | 中央资金预算执行情况。指标得分=抽查项目实际支出的中央财政资金总额/抽查项目中央财政资金补助总额ⅹ6分 |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |
|  |  | （4）资金使用规范性 |  |  | ①是否存在截留、挤占、挪用.虚列支出等情况. ②是否被群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违法违规违纪等问题。 ③ 是否按照国库集中支付制度等相关资金管理要求 支付资金。 ④ 是否按照合同约定进度支出资金。 上述资金是指安排在顼目上的所有资金，包含中央财政资金、地方财政资金和社会资本等。 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 过程绩效指标得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 29 |
| 产出 | 1.产出数量 | （1）投资计划完成率 |  |  | 道路总长16.004公里，项目支持修建里程数完成率100%，抽查项目得分=实际完工进度/计划完工进度ⅹ15分 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  | 2.产出质量 | （1）高新技术使用情况 |  |  | 项目实施是否使用新村料.新技术.新工艺，提高设施质量、 使用寿命和智能化水平等。指标得分=使用高新技术的项目数/所抽查项目总数x 2分。 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |
|  |  | （2）项目质量合格率 |  |  | 评价抽查项目质量情况（7）.不涉及航道畅通水平加（2分） |  |  |  |  |  | 7 |  | 9 |
|  |  | （3）航道畅通水平 |  |  | ①项目实施标段是否达到航道等级提升的尺度要求 。②项目实施标段船舶通行吨位相较项目实施前是否 实现正增长。 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3．产出成本 | （1）成本控制情况 |  |  | 已办理竣工决算的项目，决算金额是否超出项目概算。未完工项目.工程款项实际支出总额是否超出项目概算中确定的标准 。对单个项目，未超出项目概算或项目支出标准的得4分，起出的不得分，本项目审计竣工结算价1394.4401万元，小于计划数1540.3825万元。 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 产出绩效指标得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 28 |
| 效益 | 1．经济效益 | （1）保障农民工利益 |  |  | ① 是否按规定开设浓民工工资专户和农民工工资保证金专户。 ② 是否及时发放农民工工资，③若不涉及收费项目收益指标，增3分 |  |  |  |  |  | 3 |  | 6 |
|  |  | （2）收费项目收益情况 |  |  | 对向使用者收费的高速公路等项目.项目收益是否达到工程可行性研究报告等文件中预测的金额。若不涉及该项指标，则该指标分值赋予“保障农民工利益”指 标。 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 2．社会效益 | （1）安全生产 |  |  | ① 是否建立安全生产责任制. ② 是否发生施工安全责任事故。 ③ 是否出现安全生产方面信访、上访，举报等问题 |  |  |  |  |  | 5 |  | 7 |
|  |  | （2）征地拆迁补偿到位率 |  |  | 是否按要求及吋足额发放征地拆迁补偿款， 若不涉及该项指标，则该项指栋分值赋予“安全生产*指标 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | （3）移民安置情况 |  |  | 是否按国家及当地移民安置要求规定完成移民安置计，指标得分=巳按规定完成移民安置人数/计划完成移民安置人数 X 1分， 若不涉及该项指标，则该项指标分值赋予“安全坐产”指标. |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |
|  | 3．生态效益 | 环评审批要求落实情况 |  |  | 是否按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评份，评价验收是否合格。若部分危旧桥改造等项目不涉及该项指标，则该项目得5分。 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 4.可持续性 | 长效管护机制建设 |  |  | 是否建立预防性养维护、病害治理.运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 5.满意度 | 群众满意度 |  |  | 满意度≥90%，得3分； 80%≤满意度＜90%，得2分； 60%≤满憲度＜80%，得1分； 満意度＜60%,不得分。社会公众对项目实施效果满意度>=91% |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| 效益绩效指标得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |
| 五、项目绩效评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |
| 评价人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 单 位 |  |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 签 字 |  |
| 乔军 |  | 怀来县交通运输局 |  |  |  |  | 高级会计师 |  |  |  |  |  |  |
| 张杨 |  | 怀来县交通运输局 |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 任有志 |  | 张家口鑫源建设工程造价咨询有限公司 |  |  |  |  | 高级工程师、一级造价工程 师 |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目绩效评价情况概述（文字表述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本概况 | 项目立项概况 | 该工程计划投资1540.3825万元，中标合同价为1346.9931万元 ，资金来源为县财政资金。该项目本年度主要实施16.004公里路段，包括C101 东常线石盘口段5.507公里、C092宝平线-万庄段1.821公里、C027瑞云观-辛房段路线6.13公里和C098宝平线-安营堡段路线2.546公里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目执行概况 | 怀来县2021年农村公路改建工程，2021年11月开工，2022年4月完工。在项目实施过程中，怀来县交通运输局根据怀来县三大攻坚战总体规划，设立项目绩效目标，并保证与总体规划中确定的总目标和阶段性目标相一致，绩效目标科学、清晰、明确。所设立项目指标均达到了科学、合理、量化、可衡量的标准，便于在项目实施后开展绩效评价工作。建立项目绩效信息的收集和反馈机制，及时根据项目实施过程中出现的问题，有针对性地采取有效措施，利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效促进绩效实现，保证项目的顺利实施。制定项目风险控制措施，从设计、施工、质量、安全等多方面采取了有针对性的管理与防范手段，尽可能降低项目的实施风险。在财务管理方面，该项目资金严格执行怀来县交通运输局交通资金管理办法，基本建设项目财务管理办法等相关规定，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，加强项目会计核算管理，实时掌握工程进度办理工程价款结算规范和控制建设成本，无截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况，并及时实施绩效评价。在项目管理中，局党组把“2021年农村公路改建工程”列入局重点工作任务，专门成立工作专班，切实加强督促检查力度，层层传导压力，倒逼责任落实，达不到开工条件绝对不能开工。项目设计单位依据公路工程专业技术标准和规范的规定，抓住设计管理核心，保障设计质量，坚持标准不能降，任务不能减，做到进度、质量、安全的高度统一，确保高水平、高标准、高质量完成工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 |  | 根据《怀来县财政局关于贯彻落实中央、省、市、县决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（怀财字〔2019〕249号）、《怀来县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（怀财字〔2019〕250号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》（怀财字〔2019〕255号）、《怀来县交通运输局基本建设项目财务管理办法》（怀交字【2019】162号）、《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建[2021]50号）、《车辆购置税收入补助地方资金重点绩效评价工作方案》检查项目资料，收集项目预算资金的批复、项目资金支付等相关资料开展绩效评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 2021年农村公路改建工程完成投资1394.4401万元，财政资金到位情况1000万元，其中县财政一般性债券500万元，省财政车辆购置税投入额505万元。在项目实施过程中，怀来县交通运输局根据怀来县三大攻坚战总体规划，设立项目绩效目标，并保证与总体规划中确定的总目标和阶段性目标相一致，绩效目标科学、清晰、明确。所设立项目指标均达到了科学、合理、量化、可衡量的标准，便于在项目实施后开展绩效评价工作。建立项目绩效信息的收集和反馈机制，及时根据项目实施过程中出现的问题，有针对性地采取有效措施，利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效促进绩效实现，保证项目的顺利实施。制定项目风险控制措施，从设计、施工、质量、安全等多方面采取了有针对性的管理与防范手段，尽可能降低项目的实施风险。总体来看，项目决策正确，设计方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求；预期目标适当，对带动怀来县域经济产业发展将会产生长远的经济、社会效益。项目评价综合得分为95分，评价等次为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题建议 |  | 在项目绩效评价工作中，发现资金到位不及时是本次绩效评价工作中存在的主要问题，但未影响项目进度。针对本次绩效评价资金到位不及时问题，应该在以后的绩效评价工作中积极与相关部门沟通，争取资金按计划到位，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  | 张杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 6808208 |  |  |  |  |